# 📋 План работ на месяц — Июль 2026

Проект: lstkmk.ru — развитие сайта МАКСТИЛ Период: 3–31 июля 2026 Составил: Василий + Ванюша 👺

## 📦 Состав работ

| № | Задача | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Голосовой AI-помощник | 🔴 Высокий | 9–11 дней |
| 2 | Детализированная 3D-схема здания | 🟡 Средний | 10–13 дней |
| 3 | Карта проектов с объектами | 🟡 Средний | 4–5 дней |

## 1. 🎙️ Голосовой AI-помощник на сайте

Цель: AI-консультант не только пишет, но и говорит — полноценный голосовой диалог с посетителем сайта.

### Текущее состояние

- ✅ Голосовой ввод (STT) — работает в Calculator и AiAssistant (Web Speech API)

- ✅ Текстовый AI-чат — отвечает через DeepSeek API

- ❌ Голосового вывода (TTS) нет — только текст

### План реализации

#### Этап 1. Выбор TTS-движка (1 день)

- ☐ Оценить Web Speech API SpeechSynthesis (бесплатно, встроено в браузер)

- ☐ Сравнить с ElevenLabs API (качество выше, платно)

- ☐ Решение: стартуем с Web Speech API (бесплатно, 95% браузеров)

- ☐ Для премиум-качества добавить ElevenLabs как fallback

#### Этап 2. Озвучка ответов AI (3 дня)

- ☐ Модифицировать AiAssistant.tsx — добавить кнопку 🔊 и автоозвучку

- ☐ Разбивка длинных ответов на фразы (по предложениям/абзацам)

- ☐ Визуальный индикатор «говорит» (анимированный эквалайзер / пульсация)

- ☐ Очередь сообщений — не перебивать текущий ответ

- ☐ Управление: громкость,暂停/продолжить, перемотка

#### Этап 3. Голос в калькуляторе (2 дня)

- ☐ Озвучка результатов расчёта («Ваш склад 1440 м² будет стоить 6 693 000 ₽»)

- ☐ Проговаривание пояснений при смене параметров

- ☐ Кнопка «Слушать» рядом с итоговой ценой

#### Этап 4. Анимация «говорящего ассистента» (2 дня)

- ☐ SVG-аватар (рот синхронизирован с аудиопотоком)

- ☐ Состояния: idle / слушает / думает / говорит / ошибка

- ☐ CSS-анимации перехода между состояниями

#### Этап 5. Тестирование и фиксы (2 дня)

- ☐ Кросс-браузерное тестирование (Chrome, Firefox, Safari, мобильные)

- ☐ Обработка ошибок (нет поддержки Speech, нет микрофона, таймауты)

- ☐ Измерение latency (задержка между запросом и началом озвучки)

### Технический стек

TTS:        Web Speech API (primary) + ElevenLabs API (optional premium)
STT:        Web Speech API (уже есть)
Анимация:   CSS @keyframes + requestAnimationFrame
Состояния:  useReducer (idle | listening | thinking | speaking | error)

### Результат

Пользователь заходит на сайт → жмёт 🎤 → задаёт вопрос голосом → AI отвечает текстом и голосом через колонки/наушники. Полноценный голосовой диалог.

## 2. 🏗️ Детализированная схема здания

Цель: В калькуляторе — не просто коробка, а реалистичная модель с колоннами, фермами, прогонами, связями и раскосами.

### Текущее состояние

- ✅ Изометрическая 3D-коробка (стены + крыша)

- ✅ Вентиляционный конёк для сельхоза

- ✅ Размеры (ширина × длина × высота)

- ❌ Нет колонн, ферм, прогонов, связей

### План реализации

#### Этап 1. Проектирование структуры (1 день)

- ☐ Изучить реальные схемы каркасов из Excel-калькулятора

- ☐ Определить правила отрисовки для каждого типа здания:

  - Склад/производство: колонны через 6м, двутавровые фермы, прогоны, связи

  - Сельхоз: ПСК-фермы, колонны через 4.8м, раскосы

  - Автосервис/гараж: облегчённый каркас, колонны через 6м

  - До 300 м²: упрощённый каркас

#### Этап 2. Фермы и колонны (3 дня)

- ☐ Отрисовка колонн (вертикальные линии с утолщением на торцах)

- ☐ Отрисовка ферм (стропильные, треугольный профиль)

- ☐ Расстановка с шагом согласно типу здания

- ☐ Цветовое кодирование: колонны = тёмно-синий, фермы = красный

#### Этап 3. Прогоны, связи, раскосы (2 дня)

- ☐ Прогоны кровли (горизонтальные линии вдоль ската)

- ☐ Вертикальные связи между колоннами

- ☐ Горизонтальные связи по нижнему поясу ферм

- ☐ Раскосы (крестовые связи) в торцевых секциях

- ☐ Всё с правильной изометрической проекцией (30°)

#### Этап 4. Интерактивность (2 дня)

- ☐ Легенда с подписями элементов (что есть что)

- ☐ Подсветка элемента при наведении + тултип с названием

- ☐ Анимация «сборки» — элементы появляются последовательно

- ☐ Возможность поворота камеры (влево/вправо на 15°)

#### Этап 5. Мобильная версия и оптимизация (2 дня)

- ☐ Адаптивный SVG (резиновый вьюбокс)

- ☐ Упрощённая схема на мобильных (меньше деталей)

- ☐ Оптимизация ререндеров (React.memo, useMemo)

### Референс из Excel

Брать реальные схемы раскладки из листов «Склад производство», «Сельхоз», «Гараж, автосервис» — там посекундный расчёт с маркировкой каждого элемента: - Колонны: К1, К2, К3 (двутавр, сорт) - Фермы: Ф1, Ф2 (уголки, раскосы) - Прогоны: П1, П2 (швеллер, шаг) - Связи: СВ1, СВ2 (уголок, крестовые) - Раскосы: Р1, Р2

### Технический стек

Графика:    SVG (inline) + изометрическая проекция
Логика:     TypeScript — генерация координат из параметров здания
Анимация:   CSS transitions / @keyframes
Тултипы:    CSS абсолютное позиционирование

### Результат

Вместо пустой коробки — читаемая инженерная схема: видно колонны, видно фермы, видно связи. Клиент понимает что он покупает.

## 3. 🗺️ Карта проектов с объектами

Цель: На карте (Яндекс.Карты) отмечены реальные построенные объекты с фото и описанием.

### Текущее состояние

- ✅ Яндекс.Карты подключены на региональных страницах

- ❌ Нет страницы «Карта проектов» со всеми объектами

- ❌ Нет маркеров построенных объектов

### План реализации

#### Этап 1. Сбор данных (1 день)

- ☐ Подготовить список объектов (адрес, координаты, тип, площадь, год)

- ☐ Собрать фото для каждого объекта (3–5 шт)

- ☐ Примерная структура данных:

interface Project {
  id: string;
  title: string;
  type: "warehouse" | "agriculture" | "service" | "other";
  address: string;
  coords: [number, number]; // [lat, lon]
  area: number;     // м²
  year: number;
  description: string;
  photos: string[]; // URL
  features: string[]; // «кран-балка», «утепление», «сэндвич-панели»
}

#### Этап 2. Страница карты (2 дня)

- ☐ Новая страница /projects-map

- ☐ Яндекс.Карты с кластеризацией маркеров

- ☐ Кастомные иконки маркеров по типу (склад/сельхоз/сервис)

- ☐ Popup при клике: фото, описание, площадь, год, ссылка на подробнее

#### Этап 3. Интеграция (1 день)

- ☐ Добавить ссылку в навигацию «🗺️ Карта проектов»

- ☐ Добавить блок на главной «Построенные объекты» с мини-картой

- ☐ Связать с региональными страницами (фильтр по региону)

#### Этап 4. Фильтрация и поиск (1 день)

- ☐ Фильтр по типу здания

- ☐ Фильтр по площади (диапазон)

- ☐ Поиск по адресу

- ☐ Список объектов рядом с картой

### Технический стек

Карта:    @yandex/ymaps3 (React-компонент)
Данные:   Статический JSON (projects-data.ts) или API эндпоинт
Кластеры: Встроенная кластеризация ymaps3
Фото:     Оптимизированные WebP (next/image)

### Результат

Страница с картой, где видны все построенные объекты МАКСТИЛ. Клиент может увидеть что строили в его регионе, кликнуть → посмотреть фото, площадь, год постройки.

## 📅 График (4 недели)

| Неделя | Задача 1 (Голос) | Задача 2 (Схема) | Задача 3 (Карта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (3–7 июл) | Выбор TTS, прототип озвучки | Проектирование структуры, начало ферм | Сбор данных, разметка JSON |
| 2 (10–14 июл) | Озвучка калькулятора, UI-индикаторы | Фермы, колонны завершены | Страница карты, маркеры |
| 3 (17–21 июл) | Анимация аватара, состояния | Прогоны, связи, раскосы | Интеграция, навигация |
| 4 (24–28 июл) | Тестирование, фиксы, деплой | Интерактивность, мобильная версия | Фильтры, финальные штрихи |

## 🎯 Итог

К концу июля сайт получает: - 🔊 Голосового AI-консультанта — говорит в монитор, слышит микрофон - 🏗️ Инженерную 3D-схему — колонны, фермы, прогоны, связи - 🗺️ Карту проектов — реальные объекты с фото на Яндекс.Картах

Документ подготовлен: 30 июня 2026, Ванюша 👺